|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ryzyko | Prawdopodobieństwo | Wpływ na projekt | Sposób ograniczenia ryzyka | Reakcja |
| Wyciek danych | 1 | 4 | Zabezpieczenie danych (szyfrowanie, autoryzacja) | Wzmocnienie zabezpieczeń baz danych |
| Awaria sprzętu | 2 | 4 | Częste tworzenie backupów, tworzenie ich we więcej niż 1 miejscu | Nadrobienie poniesionych strat |
| Niewypłacalność klienta bądź przedsiębiorstwa które chce kupić od nas oprogramowanie | 1 | 4 | Podpisanie umowy w której ustalone zostaną wszystkie warunki, pobranie zaliczki | Sprzedaż oprogramowania innej firmie |
| Niespełnienie wymogów | 3 | 3 | Kontrola zgodności oprogramowania z wytycznymi klienta | Poprawa oprogramowania tak aby spełniało wszystkie wymogi |
| Konkurencja innej firmy | 2 | 3 | Rozpoznanie na rynku oprogramowania | Zaproponowanie klientów lepszych warunków niż w firmie konkurencyjnej |
| Błąd w oprogramowaniu | 4 | 2 | Testowanie oprogramowania | Szybka poprawa błędów |