|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Uczestnicy | Sposób komunikacji | Częstotliwość | Notatki |
| 1 | Programiści front-end | Zdalna np. poprzez slack bądź google meet | Cotygodniowe | Spotkanie co środę w celu omówienia co nam się udało zrobić, czego się nie udało zrobić oraz jakie mamy cele na przyszły tydzień |
| 2 | Copywriterzy | Slack bądź inny komunikator lub email | Codziennie | Prezentacja oraz omówienie tematów do opisania |
| 3 | Programiści Back-end | Zdalna np. poprzez slack bądź google meet | Cotygodniowe | Spotkanie co środę w celu omówienia co nam się udało zrobić, czego się nie udało zrobić oraz jakie mamy cele na przyszły tydzień |
| 4 | Team leaders - TLs | Spotkania, email | Cotygodniowe | Spotkanie co piątek w celu omówienia zadań na przyszły tydzień, oraz omówienie pracy wykonanej przez zespół |
| 5 | UODO | Spotkania | W przypadku wystąpienia problemu |  |
|  |  |
| 6 | Testerzy | Prezentacja | Cotygodniowe | Spotkanie co piątek |
| 7 | Prezes | Prezentacja | Na początku projektu, po osiągnięciu konkretnych celów oraz na końcu projektu | Ma możliwość zwołania dodatkowego spotkania |
| 8 | Użytkownicy | email | Codziennie | Informacje od użytkowników jak działa nasza aplikacja |