|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zadanie** | **Dodanie generowania raportu** | **Dodanie widoku 1** | **Dodanie widoku 2** | **Dodanie widoku 3** | **Dodanie pobierania plików** | **Dodanie hashowania pliku** | **Sprawdzenie czy plik jest już na serwerze** | **Ostrzeżenie przed nadpisaniem pliku** | **Upload pliku** |
| **Szacowany czas** | **3h** | **4h** | **5h** | **3h** | **3h** | **3h** | **1h** | **1h** | **1h** |
| **Termin**  **(start projektu 14.03)** | **14.03**  **8:00** | **14.03**  **11:00** | **14.03**  **15:00** | **14.03**  **18:00** | **15.03**  **11:00** | **15.03**  **14:00** | **15.03**  **17:00** | **15.03**  **18:00** | **16.03**  **9:00** |